웹사이트 구축 디자인 외주 계약서

- 계 약 일 :  2024년 07월 08일

- 계약금액 :  삼백오십만원정(\3,500,000) (VAT별도)

- 결제방법 :  계좌이체

비포애프(b4F) 성형외과 (이하 "갑"이라 한다)와 지존디자인(이하 "을"이라 한다)은 비포애프(b4F) 성형외과 웹사이트 구축(이하 “웹사이트”이라 한다)에 관련하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제 1조 (계약의 목적)

본 계약은 “갑”과 “을” 상호간의 역할과 권리를 정하고 거래에 관한 전반적인 사항을 규정하여 상호신뢰를 바탕으로 본 계약을 성실히 준수함으로써 공동의 번영과 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제 2조(“갑”의 업무범위)

비포애프(b4F) 성형외과 당사 서비스의 콘텐츠 작성. (스토리보드)

제 3조(“을”의 업무범위)

비포애프(b4F) 성형외과 전체적인 사이트 구축

- 사용자 기반 방문자 위주의 마케팅성을 고려한 전체적인 사이트 기획

- 메인페이지, 상위메뉴(8개), 하부메뉴(27개) (총 ~40개 이하)의 디자인&퍼블리싱.

제 4조(웹사이트 제작 진행)

"을"은 “갑”의 웹사이트 제작을 진행하며, 세부사항은 “갑”이 “을”에게 제공한 사이트 제작 기획서(스토리보드)에 따른다. "을"은 "갑"의 작업범위에 대해 다음의 내용을 수행한다.

- “을”은 "갑"의 요청에 따라 업무진행상황을 보고, 협의해야 한다.

- 업무 진행 상황보고는 E-mail, 메신저(카카오톡), 전화를 통한다.

- "갑"은 웹사이트 개발에 필요한 제반 자료(이미지소스, 캐릭터, 자료 등)를 "을"에게 제공하여야 한다.

제 5조(개발기간)

- “웹사이트” 개발기간은 2024년 9월 31일(토)까지이다.

- “을"은 해당 일정 안에 온라인상으로 “웹사이트”를 오픈 하는 것을 원칙으로 한다.

- “갑” 또는 “을”의 사유로 인해 제작기간이 연장되는 경우. 협의 후 개발기간을 조정할 수 있다.

- 사전에 “갑”과 “을”이 협의하지 않은 제작물의 납품 일정에 대한 책임은 “을”에게 부여되지 아니한다.

제 6조(검수)

- “웹사이트” 디자인 시안 완료 및 “웹사이트”구축 완료 시 반드시 "을"은 "갑"의 검수를 받아야 한다.

- “갑”은 “을”에게 검수를 5일 내에 완료해야 할 의무가 있으며, 기간이 연장될 시 “을”에게 합의를 통해 기간을 조율해야 함은 물론, 이를 이행하지 않을 시에 “을”에게 손해배상의 책임을 진다.

- “갑"이 1항의 검수결과 "을"의 계약이행에 대한 전부 또는 일부에 부당함을 발견하거나 사양 등이 합치되지 못한 경우에는 계약사항 범위 내에서 "을"에게 시정조치를 요구할 수 있다.

- “웹사이트”디자인 시안 완료 시 “갑”은 최고 2회에 걸쳐 재 수정을 요청할 수 있으며, “을”은 이를 충실히 이행하여야 한다. 단, 검수회수를 초과하여 수정을 요청할 시 발생하는 작업일정의 연장 등에 대한 책임은 “갑”에게 있다.

제 7조(대금지급)

- "갑"은 "을"에게 계약금 일금 175만(\ 1,750,000)원을 2024년 7월 8일까지 “을”이 지정하는 계좌로 지급한다.

- “갑”은 “을”에게 완료대금 일금 175만(\ 1,750,000)원을 2024년 9월 31일까지 “을”이 지정하는 계좌로 지급한다.

제 8조(손해배상)

- "을"의 제6조에 해당하거나 제 12조 및 기타 대한민국 저작권법에 기인하여 "갑"에게 손해를 발생시킨 경우, "을"은 이에 대해 “갑”과 협의하여 손해배상의 책임을 진다.

- “을”이 작업의 80%이상(“웹사이트” 메인 디자인 및 서브페이지 디자인이 모두 나오게 되어 온라인 퍼블리싱 및 프로그래밍 작업이 진행될 정도의 완성도를 기준으로 한다. 단, 제10조에 해당하는 추가 진행 작업은 본 완성도와는 별개로 한다.) 진행되었을 경우, “을”은 “갑”에게 손해배상의 책임을 지지 아니한다.

- “갑”의 사유로 인하여 “을”이 제공한 “웹사이트” 전체 및 일부를 사용치 않는다 하더라도 “을”은 “갑”에게 제공한 대금(제 6조 대금지급)을 “갑”에게 되돌려줄 의무가 없다.

제 9조(웹사이트 유지보수 및 범위)

- “갑”은 “을”에게 “갑”이 운영하는 “웹사이트”의 유지보수의 의무를 “웹사이트” 제작 완료 후 3개월간 맡게 된다.

- 유지보수의 범위는 제 3조를 기준으로 한다.

- “을”은 기존 페이지의 텍스트 수정 및 추가. 이미지 깨짐 현상 등. 웹사이트의 원활한 운영을 위해 최선을 다한다. 단, 신규제작 건(제 10조 웹사이트 추가제작)에 대해서는 추가적인 견적을 통해 유지보수를 진행한다.

- “갑”과 “을”이 상호 협의하여 유지보수 기간을 연장할 수 있다.

제 10조(웹사이트 추가 제작)

- “갑”은 “을”은 상호 협의하여 웹사이트 추가 제작을 진행할 수 있다.

- 웹사이트 추가 제작 업무는 제 3조에 명시된 업무를 초과하는 ‘추가 페이지 제작, 팝업, 배너’ 등의 디자인 업무를 말한다.

- “갑”은 추가 제작 업무에 대해 최소 일주일 이전에 “을”에게 통지하여 일정을 조절할 수 있도록 한다.

- 추가 제작 대금은 본 계약과 별도 협의하여 책정하며, 추가 제작되는 업무에 대한 “갑”과 “을”의 책임 및 의무는 본 계약서와 동일하다.

- 추가 제작 업무에 대한 추가 대금지급 범위 및 일정은 “갑”과 “을”이 별도로 협의하여 진행한다.

제 11조(계약의 해지)

- "갑" 또는 "을"이 아래 각 호에 해당되는 경우 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

- “웹사이트” 제작 일정이 상호 협의 등의 정당한 사유 없이 지체되는 경우

- "을"이 본 계약서상의 의무를 불이행하여 "갑"의 사업추진상 중대한 차질을 초래하였거나 초래할 우려가 있는 경우

- “갑”이 제 6조 2장(검수)을 불이행할 경우.

- “갑”의 사유로 인하여 계약이 해지될 경우, “을”은 계약 해지시점까지 지급된 대금(제 7조 대금지급)을 “갑”에게 돌려줄 의무가 없다.

- “을”의 사유로 인하여 계약이 해지될 경우, “을”은 계약 해지시점까지 지급된 대금(제 7조 대금지급)의 70%를 “갑”에게 돌려주어야 한다.

제 12조(웹사이트 관련 저작권 및 소유권)

- “웹사이트” 개발 완료 후 대금 지급이 완불되었을 때 저작권은 “갑”에게 양도되며 그 이전까지 저작권은 "을"에게 있다.

- “을”은 “갑”의 “웹사이트”에 대한 정보를 소유할 수 있으며 “을”의 업무경력을 제시하기 위한 증거(포트폴리오)로서 노출시킬 수 있다.

제 13조(통지의무)

"갑"과 "을"은 본 계약의 원활한 이행을 위해 필요한 사항은 상호 통지하여야 한다.

제 14조(비밀유지)

- "갑"과 "을"은 본 계약과 관련하여 취득한 정보 및 기밀사항을 상대방의 승인 없이 제3자에게 공표하거나 누설할 수 없다.

- “갑” 또는 “을”의 사유로 인해 정보가 누출이 된 경우, 제 11조에 해당하며 이에 따른 책임을 지게 된다.

제 15조(협의 및 면책조항)

- 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 상호 호혜의 원칙에 입각하여 해결하고 필요한 때에는 협의서를 작성하며 이는 본 계약서와 동일한 효력을 지닌다.

- 본 계약에 의한 불이행이나 이행지체가 천재지변, 폭동, 전쟁, 소요사태, 정부(지방자치단체 포함)의 구제 등 불가항력적인 사유로 발생한 경우에는 양 당사자 모두 그에 대해 책임을 지지 아니한다.

제 16조(계약의 해석)

이 계약의 해석상 의문이 있을 경우 상법, 민법 기타 통상 관례에 따라 해석한다.

제 17조(관할법원)

본 계약의 분쟁이 발생할 경우는 "갑"의 주소지 법원을 관할 법원으로 한다. 본 계약의

체결을 증명하기 위하여 계약서 2통을 날인하여 "갑"과 "을"이 각각 1통씩을 보관한다.

2024년 07월 06일

| ‘갑’ 상호명 : 비포애프(b4F)성형외과 |  |
| --- | --- |
| 성명 : 박재범 | 사업자등록번호 : 377-35-01482 |
| 연락처 : 010-3116-8368 | 이메일 : |
| ‘을’ 상호명 : 지존디자인 |  |
| 성명 : 김지현 | 사업자등록번호 : 321-13-02206 |
| 연락처 : 010-4420-0467 | 이메일 : thdnjs2101@naver.com |